## Slide 1
33
ELS项目展示

## Slide 2
小组成员
代码构造
需求工程
项目设计
目录
项目反思
软件测试

## Slide 3
队长：何永俊
队员：黄迪璇、邓逸鹏、许玥琪
项目分工：
1、需求分析、体系结构设计阶段
何永俊项目总负责人
黄迪璇、许玥琪负责文档工作、邓逸鹏负责质量保障
2、代码构造阶段
邓逸鹏负责界面层，何永俊、许玥琪负责逻辑层，黄迪璇负责数据层以及服务端的构建
小组成员介绍

## Slide 4
项目的分工真的能做得如此仔细吗？
显然是不可能的，在后来的构造阶段对人员的安排有较大的调整，
我们还是太年轻了……

## Slide 5
需求工程-需求开发
我们项目开发的一切的一切都来自于一份神秘的文档，
它带我们走进了快递行业的神秘世界

## Slide 6
需求工程-需求开发
一本地民营物流企业，希望通过对城市网点建设，扩大快运服务通达的片区。企业在每个市设立中转中心、营业厅、快递员三个层级快递模式。快递员收件送往营业厅，同市间快递在营业厅通过汽车运输，跨市之间快递一律由营业厅发往中转中心，通过飞机、火车、汽车流通发往收件人所属中转中心。再由收件人所属中转中心发向所属的营业厅。再有快递员在营业厅提件，送达给收件人。随着现公司规模扩大，企业业务量、办公场所、员工数都发生增长，为适应新的环境，提高工作效率和用户满意度， 该公司聘请Q公司开发一套快递物流系统系统。
----项目实践V4

## Slide 7
需求工程-需求开发
目标
系统上线运行六个月后
保持合理库存
提高用户服务体验
增加业务额
提高财务人员工作效率
为经理的决策做支持
在实际投入使用之前，我们不敢打包票
我们的系统一定能实现这些目标

## Slide 8
需求工程-需求开发
根据目标分析，我们发现了参与者以及
每个参与者的目标。每个参与者的目标
就是一个用例。当然，后来我们把部分
的用例进行了细化，比如将出入库管理
分为出库管理和入库管理，进行了用例
的合并。左边是我们项目的用例图

## Slide 9
需求工程-需求开发
在我们的认知下，这个系统的运行总体应该是如下
输入订单
收款管理
装车管理
中转接受管理
装运管理
接受管理
派件管理
收件管理

## Slide 10
需求工程-需求开发
根据需求分析，我们进行了软件需求规格化，完成了
软件需求规格文档，定义了每个功能的系统级需求
当然非功能需求也需要定义，
但是这方面我们做的不好，
在后期导致了返工

## Slide 11
软件设计－体系结构设计
跟着课程的步骤来走，根据功能需求和非功能需求，我们决定采用分层
结构来构建系统（其实也是因为其他的体系风格不太懂，这个起码书本
上还有较为详细的描述）

## Slide 12
我们小组将客户端分为12个模块，分别为check、strategy、report、transport、finance、stock、user、receive、pamanagement、send、ioput、audit
软件设计－体系结构设计

## Slide 13
软件设计－体系结构设计
其实一开始的开发包图我们是按照用户来划分的，但到后来
发现虽然在界面层得到良好的区分，但是容易在逻辑层造成
冗余，于是我们通过功能点进行开发包的划分

## Slide 14
软件设计－体系结构设计
接着我们进行了包的创建
以及关键功能的实现，
当时我们实现的是订单输
入以及订单查询的功能点

## Slide 15
软件设计－人机交互设计
这真的是一个巨大的挑战，因为我们组的人大多数的审美能力
都差得一笔，最后是仿照移动端开发UI的设计完成的（这是丁
二玉老师说的，其实大多数小组的界面模版都很类似）。虽然
最后产品的UI美观的不足，但是还算是简洁明了，导航做得还
可以。美工需要努力呀，任重而道远呀

## Slide 16
软件设计－人机交互设计

## Slide 17
软件设计－详细设计
说白了，详细设计就是对上一个阶段的设计构件进行细化，
这可不是一件简单的事。经验很重要呀，由于是小白，这一
阶段的工作参照上一届的学长学姐的文档，而且大多数的接
口定义不明确和不充分，对构造阶段造成了较大的困惑。

## Slide 18
软件设计－详细设计
既然是面向对象的编程（其实这次的项目开发还是结构化编
程方式比较明显，唉），多态和代码复用很重要。为了降低
程序的耦合度，我们都是针对接口编程，各个层之间是依赖
接口运作的（依赖倒置原则）。在代码复用的方面，我们主
要通过组合的方式实现

## Slide 19
软件设计－详细设计
这些接口都是改了又改，说多了都是泪呀

## Slide 20
软件设计－详细设计
设计模式的运用我们怎么可能会忘记呢，当然用的都是比较简单的
抽象工厂模式 单体模式

## Slide 21
软件设计－详细设计
信息隐藏方面，我们主要是通过依赖倒置原则来实现，说白了就是加接口

## Slide 22
代码构造
这个阶段好像没什么好说的，就是写代码，但是也涉及到
一些代码的艺术（原谅我们不太懂）
这个阶段出现两个比较严重的问题：返工和注释详细设计
阶段的工作不够完善，构造阶段发现很多模块的粒度都太
大，于是模块下又进行了划分，接口也不够详尽，也进行
了大幅度的修改，总之就是心累呀。注释方面是因为写代
码的时候没有这方面的意识和习惯，到写完的时候发现，
再去注释已经来不及了😂😂😂……

## Slide 23
软件测试
这个方面我们也做得不够好，特别是在单元测试和集成测试方面。
单元测试是各位组员在自己写代码的时候进行的，但是我们都清楚
其实我们都没做多少，因为在系统功能测试阶段出现的大多问题都
是NULLPOINTEXCEPTION，说明是类内的方法实现有错呀！集成
测试我们是做了两次，因为在构造阶段出现的返工现象把详细设计
阶段的接口都进行了修改，倒置我们的测试驱动和测试桩都需要重
写，工程量太大，最后就搁浅了。因此定义稳固的接口的重要！

## Slide 24
项目演示

## Slide 25
项目反思
其实回过头来想一下，我们发现我们基本在每一个阶段都有犯错

## Slide 26
项目反思
人员分工方面太过于平均，没有考虑个人的实际能力和特长
这到后期是非常致命的，因为在deadline面前总有人因为能
力问题不能及时完成
小组对此的处理也不够及时，导致了后期一系列的后遗症

## Slide 27
项目反思
返工的现象时常发生，是因为上一阶段的放水，以及经验的缺乏

## Slide 28
项目反思
对工具的使用不够充分
所以很多事情都是我们人工完成的，这增大了实践的难度，
下一阶段的学习对工具的了解和使用和重要

## Slide 29
Thanks